BON DE MISSION · DÉVELOPPEUR · SANS TARIF

MEDDOM · site de lancement

Rédigé par le chef de projet pour l'Agence (annexe E.2). L'Agence fixe le tarif avec le développeur et signe avec lui.

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Référence de la mission | [référence de l'Agence] · lié au bon CDP CTR-PRESTATAIRE-CDP-2026-001-BM-02 |
| Client, désignation sectorielle | Grossiste en parapharmacie, Lamentin (Martinique) |
| Palier | Lancement |
| Développeur | Mbabi Liberateur |
| Chef de projet | Godson Onel EZIN |
| Date de remise du paquet | [date d'envoi du paquet complet] |
| Date cible du point de contrôle | Paquet + 1 jour ouvré |
| Date cible du site complet | Paquet + 2 jours ouvrés |
| Environnement de production | Lovable, espace de l'Agence, projet « MEDDOM Coming Soon » sauf contre-ordre [en attente de confirmation] ; aucune publication sans autorisation écrite |
| Bibliothèque de composants | Bibliothèque Tailwind existante fournie par Lovable (shadcn/ui), personnalisée aux couleurs du logo (proposition) |
| Écrans garantis | Ordinateur 1440 et 1280 px ; tablette 768 px ; mobile 390 et 375 px |
| Navigateurs garantis | Chrome, Safari, Firefox et Edge, versions récentes ; un téléphone Android et un iPhone réels pour l'appel et WhatsApp |
| Points de l'annexe F écartés | Étape 6 : formulaire, page de remerciement, Resend, courriels sortants · Étape 7 : données structurées (sauf décision contraire de l'Agence) · Étape 8 en entier (mesure et consentement) · Étape 9 : exigences Essentiel et au-delà · Étape 10 : cas limites de formulaire et de paiement · Étape 13 : contrôle de conversion à 24 h |
| Accès ouverts | Lovable, projet du site, en invité · GitHub, organisation de l'Agence · [en attente de l'Agence pour le dépôt] |
| Consignes remises | Paquet de départ MEDDOM ; PDF des textes v2 ; consigne images E.7 |
| Outils d'intelligence artificielle | À remplir par le développeur |
| Tarif et mode de règlement | À remplir par l'Agence avec le développeur |

Pour l'Agence · date et signature	Le développeur · date et signature