PAQUET DE DÉPART · DÉVELOPPEUR · PALIER LANCEMENT

MEDDOM · site de lancement

Chef de projet : Godson Onel EZIN · Développeur : Mbabi Liberateur · IT Luxuoso

Les cases sur fond orangé signalent un point en attente de l'Agence. Elles n'empêchent pas de construire : votre délai démarre à la réception de ce paquet. Elles bloquent seulement la mise en ligne. Je vous transmets chaque réponse dès qu'elle arrive.

# 1. L'essentiel

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Mission | Créer le site de lancement de MEDDOM, une page de 3 sections + mentions légales |
| Palier | Lancement |
| Date de remise du paquet | [date d'envoi du paquet complet] |
| Point de contrôle | 1 jour ouvré après le paquet complet : une page complète en aperçu, capture sur 3 écrans |
| Site complet | 2 jours ouvrés après le paquet complet |
| Où annoncer chaque remise | manager@itluxuoso.com (seule adresse qui fait foi), chef de projet en copie |
| Priorité | Projet prioritaire : le délai annoncé à la cliente est déjà dépassé |
| Projet Lovable | Projet existant « MEDDOM Coming Soon », sauf contre-ordre de l'Agence [en attente de confirmation]. Il est en ligne sur meddom.fr : ne cliquez jamais sur Publish / Update |
| Publication | Interdite avant l'autorisation écrite de la direction. meddom.fr est déjà en ligne |

# 2. Périmètre Lancement (annexe B)

- Une seule page, 3 sections au plus, plus la page des mentions légales.

- Contact cliquable : appel, courriel, WhatsApp, itinéraire. Aucun formulaire.

- 3 images au plus, traitées selon la consigne images (section 5).

- Référencement : balise titre, méta-description, aperçu de partage. Données structurées : [en attente de l'Agence, exclues en Lancement par l'annexe B].

- Aucun cookie, aucune mesure d'audience, aucun bandeau de cookies.

- Pied de page : lien de l'Agence (section 6).

- La cliente a droit à 3 modifications avant la mise en ligne, comprises.

- Hors périmètre : formulaire, pages supplémentaires, mesure d'audience. Toute demande qui en sort passe par moi, puis par l'Agence.

# 3. Données verrouillées · à reprendre exactement

Copiées depuis le dossier projet de l'Agence du 5 octobre 2026. Aucune reformulation. À placer dans un fichier de constantes unique, utilisé partout (étape 3 de l'annexe F).

| Donnée | Valeur exacte |
| --- | --- |
| Nom | MEDDOM |
| Domaine | meddom.fr |
| Adresse | 55 Rue Schoelcher, 97232 LAMENTIN |
| Courriel | meddom@orange.fr |
| Téléphones | 0596 78 09 42 et 0696 32 45 25 |
| Tarifs | Aucun tarif n'est affiché sur le site |
| Lien d'appel | tel:+596596780942 |
| Lien WhatsApp | https://wa.me/596696324525 [à confirmer par l'Agence] |
| Lien courriel | mailto:meddom@orange.fr |
| Itinéraire | Fiche Google Business Profile : [en attente de l'Agence, lien non fourni] |
| Horaires | Non communiqués : bloc horaires masqué tant qu'ils ne sont pas confirmés |

# 4. Textes

Source unique : le PDF « MEDDOM-textes-du-site-v2 » du dossier projet. Reprenez chaque texte tel quel, sans reformuler. La variante de titre retenue est la B : « MEDDOM, votre grossiste en parapharmacie au Lamentin ».

| Bloc | Contenu (PDF) |
| --- | --- |
| Section 1, accueil | Sur-titre, titre (variante B), description, bouton « Appeler MEDDOM » (tel:), bouton secondaire « Voir notre catalogue » (ancre vers la section 2) · PDF p. 3 |
| Section 2, produits | Titre de section, bloc 1 parapharmacie (5 gammes), bloc 2 vétiver, court et en fin de section · PDF p. 4 |
| Section 3, contact | Titre, introduction, coordonnées, 4 boutons-liens · PDF p. 5 |
| Pied de page | « Création de site internet par IT Luxuoso, agence web en Martinique » · PDF p. 5 et section 6 ci-dessous |
| Référencement | Balise titre, méta-description, titre et description de partage · PDF p. 6 |
| Mentions légales | Page dédiée, texte complet · PDF p. 7 et 8 |

## Les points « [à confirmer] »

- Ils restent dans le site sous forme de texte de remplacement clairement repérable, centralisé dans un seul fichier, pour être remplacés en une fois.

- Ils ne bloquent pas la construction. Ils bloquent la mise en ligne : aucun « [à confirmer] » ne doit rester au moment de publier.

- Concernés : bloc vétiver (provenance, marque, usage), clientèle desservie, capital social, ville du RCS, fonction de la directrice de la publication, hébergeur, horaires, WhatsApp.

## Règle de rédaction à respecter

Aucune allégation de santé, vétiver compris : on décrit un usage, une origine, un savoir-faire, jamais un effet. Aucun texte ajouté qui ne soit pas dans le PDF.

# 5. Images

| Emplacement | Fichier | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Section 1, accueil | Photo de façade (à produire) | [en attente de l'Agence] · solution proposée en attendant : TUNIQUE PANTALON INFIRMIERS-ERES.jpg (3000 px). Image critique : pas de lazy |
| Section 2, parapharmacie | FAUTEUIL DE CONFORT.jpg | 800 px de large |
| Section 2, vétiver | RACINES DE VETIVER.webp | 768 px de large : pas de variantes 1200 et 1800. Recadrer en carré ; vérifier l'étiquette de marque, la flouter si ce n'est pas celle de MEDDOM |
| Réserve | SAVON GHASSOUL ROMARIN.jpg | Seulement si un emplacement se libère |
| Logo | LOGO MEDDOM.jpeg | Couleurs du site à extraire de ce fichier |
| Favicon | favvy-28-Jul-2026-2.04pm.zip | Jeu complet (ico, svg, png, manifest) |
| Image de partage | À produire : 1200 × 630 px | À partir du logo, sur fond clair |

Droits d'usage des visuels fournisseurs : en attente de confirmation écrite. Ils bloquent la mise en ligne, pas la construction. Le fichier « TUNIQUE COULEUR.htm » du ZIP n'est pas une image : ne pas l'utiliser.

## Consigne de traitement (annexe E.7), prioritaire sur le PDF

- Traitement ImageMagick avant production : métadonnées supprimées, ratio d'origine conservé, transparence préservée.

- Variantes WebP 480, 768, 1200 et 1800 px de large, sans jamais agrandir une image plus petite que la variante. [en attente de l'Agence : le PDF parle de « deux largeurs »]

- Poids cibles : 480 px ≤ 50 Ko · 768 px ≤ 80 Ko · 1200 px ≤ 130 Ko · 1800 px ≤ 200 Ko, sans dégradation visible.

- srcset et sizes ; width et height toujours déclarés ; loading="lazy" et decoding="async" hors de la zone visible, jamais sur l'image du hero.

- Noms de fichiers en minuscules avec tirets ; texte alternatif descriptif, naturel, en français, sans accumulation de mots-clés.

# 6. Règles techniques (annexe E.4)

- Propriété : le projet Lovable et le dépôt GitHub sont dans l'espace et l'organisation de l'Agence, vous en invité. Capture datée des deux, déposée dès l'ouverture. [en attente de l'Agence pour le dépôt]

- Aucune ligne de code avant que j'aie validé la connaissance du projet dans Lovable (section 8).

- Constantes : nom, adresse, téléphones, courriel dans un fichier unique ; menu et pied de page d'une source unique.

- Bouton d'appel : appelle sur téléphone, copie le numéro sur ordinateur.

- Survol : uniquement sur ce qui est cliquable ; retirer ceux ajoutés d'office par l'outil.

- Pied de page : « Création de site internet par IT Luxuoso, agence web en Martinique », année calculée automatiquement. Lien :

- https://itluxuoso.com/?utm_source=meddom.fr&utm_medium=referral&utm_campaign=credit-site&utm_content=pied-de-page  [en attente de l'Agence : le PDF ne mentionne pas les marqueurs]

- Adresses de test : aucune adresse lovable.app dans la balise canonique, le plan de site, l'aperçu de partage. Partout : https://meddom.fr.

- Fichiers d'indexation : robots.txt, llms.txt, llms-full.txt et plan de site accessibles en production ; plan de site généré côté serveur (PDF p. 6).

- Sécurité : HTTPS, aucun secret dans le code, en-têtes de sécurité. Badge de l'outil masqué.

- Versions : chaque mise en production crée une version restaurable, sur deux emplacements ; restauration testée et datée à la mise en service.

- Outils d'IA : déclarés à votre bon ; pour chacun, capture datée de l'exclusion d'entraînement, compte visible.

- Données : aucune copie des fichiers de la cliente après la mission ; attestation de suppression sous 10 jours ouvrés.

# 7. Comment vous êtes noté

Sans maquette en Lancement, votre rendu est noté sur les critères de design applicables (annexe D), puis sur la grille G. Chaque critère applicable doit atteindre 3 sur 4 ; chaque remarque citera son code.

## Critères de design applicables

| Codes | Ce qui est attendu |
| --- | --- |
| T1 à T9, T11 à T15 | Palette 60/30/10 issue du logo ; contrastes WCAG AA ; 3 polices Google au plus ; aucun soulignement hors lien ; pas de fond blanc plat ni d'effet boîte ; séparations douces ; bibliothèque Tailwind existante ; survol sur le cliquable ; animations légères ; 3 images de même énergie ; contenu réel ; une couleur d'appel unique |
| H1 à H8 | Hero : image forte, titre variante B, sur-titre ≤ 5 mots, description ≤ 2 lignes, bouton visible, sur mobile l'image avant le texte |
| N1, N2, N5, N6, N7 | En-tête translucide, qui disparaît en descendant et revient en remontant ; clarté ; mobile compact |
| F1 à F4 | Pied de page contrasté ; logo, proposition de valeur, coordonnées, mentions légales, année, crédit ; 2 à 3 colonnes ; pas de « retour en haut » |
| P1 à P4 | Offre comprise en 10 secondes ; titres ≤ 10 mots ; paragraphes de 2 à 4 lignes ; dernier appel distinctif |
| C3, C4, C5, C6 | Contact cliquable ; présentation et produits compris en 10 secondes ; même exigence sur chaque bloc |
| Non applicables | T10, H9, N4, P5, C1, C2 (pas de Figma, une seule page, pas de formulaire) |

## Grille G (Lancement) et seuils

G1 rendu · G2 contenus exacts · G3 contacts · G5 images · G6 référencement de base · G12 sécurité · G13 qualité technique · G14 mise en ligne · D1 à D5 (maintenabilité, source unique, design system, preuves, délais).

Seuils Lighthouse, production, mobile et ordinateur : référencement 100 · performance plus de 60 · accessibilité 90 ou plus · bonnes pratiques 90 ou plus · 0 erreur de console · 0 lien cassé.

# 8. Connaissance du projet · à coller dans Lovable (Knowledge)

Je la valide dans Lovable sous 1 jour ouvré après votre mise en place. Aucune ligne de code avant.

- Client : MEDDOM, grossiste en parapharmacie (commerce de gros de produits pharmaceutiques), 55 Rue Schoelcher, 97232 LAMENTIN, Martinique.

- Offre : maintien à domicile, protections et hygiène, petit matériel, soin et bien-être, tenues professionnelles et équipement de cabinet. En complément, des racines de vétiver séchées (khamaré) en sachet.

- Clientèle : professionnels de santé et revendeurs de Martinique (ouverture aux particuliers à confirmer).

- Ton : vouvoiement, chaleureux et professionnel. Aucune allégation de santé, jamais d'effet attribué à un produit.

- Identité : couleurs extraites du logo MEDDOM (bleu marine et turquoise), 3 polices Google au plus, aucun fond blanc plat.

- Structure : une page. Section 1 accueil, section 2 catalogue (parapharmacie puis vétiver), section 3 contact. Puis la page des mentions légales.

- Action principale : « Appeler MEDDOM » vers tel:+596596780942.

- Données verrouillées dans un seul fichier de constantes : MEDDOM ; meddom.fr ; 55 Rue Schoelcher, 97232 LAMENTIN ; meddom@orange.fr ; 0596 78 09 42 et 0696 32 45 25.

- Interdits : texte inventé, faux texte, tarif, formulaire, cookie, mesure d'audience, soulignement hors lien, bouton « retour en haut », badge de l'outil visible, adresse lovable.app dans les métadonnées.

# 9. Ce que vous livrez

| Quand | Quoi |
| --- | --- |
| À l'ouverture | Captures datées : projet et dépôt dans l'espace de l'Agence ; exclusion d'entraînement de chaque outil d'IA ; badge masqué |
| Point de contrôle (1 j.o.) | Lien d'aperçu de la page complète ; captures sur ordinateur, tablette et mobile ; annonce à manager@ |
| Site complet (2 j.o.) | Lien d'aperçu ; captures 3 écrans ; mesures Lighthouse mobile et ordinateur ; annonce à manager@ |
| Tout au long | Dossier de preuves : un fichier daté par étape, nommé lisiblement |
| En fin de mission | Retour d'expérience en 3 lignes ; attestation de suppression sous 10 jours ouvrés |

Votre réactivité : accusé de réception sous 1 jour ouvré ; élément manquant au paquet signalé sous 2 jours ouvrés ; reprise sous 3 jours ouvrés après un signalement.

Une question, un blocage ? Écrivez-moi, avec manager@ en copie. Je réponds vite. Aucun contact avec la cliente : tout passe par l'Agence.