PAQUET DE DÉPART · DÉVELOPPEUR · MISSION D'ÉVOLUTION

Christiane Ducteil Couture · reprise du site

Chef de projet : Godson Onel EZIN · Développeur : Mbabi Liberateur · IT Luxuoso

Les cases sur fond orangé attendent une réponse de l'Agence. Elles n'empêchent pas de travailler : elles bloquent seulement la publication. Les cases sur fond rouge signalent un défaut constaté sur le site actuel.

# 1. L'essentiel

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Mission | Reprise du site existant : en-tête, pied de page, page d'accueil et intégration des textes fournis |
| Site concerné | https://christiane-ducteil.lovable.app/ |
| Projet Lovable | christiane-ducteil, espace de l'Agence (invitation reçue le 07/10) |
| Document de référence | « Instructions Header, Footer & Contenus de Page », Chrysalide Studio |
| Date de remise du paquet | [date d'envoi] |
| Date cible | [en attente de l'Agence : la date du 7 octobre a été levée] |
| Publication | Interdite sans autorisation écrite de la direction (art. 10.4) |
| Contact client | Aucun. Toute question passe par moi, puis par l'Agence |

# 2. Trois défauts constatés sur le site actuel · à corriger en priorité

Relevés lors de mon contrôle du 7 octobre. Ils ne vous sont pas imputables, mais ils doivent être corrigés dans cette mission : ils empêchent aujourd'hui le site d'être correctement indexé.

| Défaut | Constat et correction attendue |
| --- | --- |
| Balise canonique erronée | La balise canonique et og:url pointent vers https://christiae-ducteil.lovable.app/ — il manque le « n » de « christiane ». Cette adresse renvoie une erreur 404. Un moteur de recherche qui suit cette balise ne trouve rien. À corriger sur toutes les pages, vers l'adresse définitive du site. |
| Plan de site faux | /sitemap.xml liste quatre adresses sur ce même domaine fautif, et trois d'entre elles n'existent pas : /creations, /about, /contact. Les pages réelles sont /, /a-propos, /contact-us et /mentions-legales. À régénérer côté serveur, à partir des pages réelles. |
| robots.txt | Il renvoie vers le plan de site du domaine fautif. À corriger. |

Vérifiable en ouvrant https://christiae-ducteil.lovable.app/ : la page renvoie une erreur 404.

# 3. Priorité 1 · ce qui est demandé maintenant

Ordre de priorité fixé par l'Agence. Les visuels des produits sont reportés : ne vous en occupez pas pour l'instant.

## 3.1 En-tête · menu supérieur

Trois entrées, chacune avec ses sous-liens (document Chrysalide, section 2) :

| Entrée | Sous-liens |
| --- | --- |
| BOUTIQUE | Élégance à porter · Accessoires |
| LA MAISON | L'histoire de la Maison · La philosophie de la Maison |
| SERVICES DE LA MAISON | Votre création sur mesure · Essayage Privé & Conseils Personnalisés |

Le menu actuel comporte Accueil, Mon Histoire et Contact. Il est à remplacer.

## 3.2 Pied de page · trois colonnes

| Colonne | Liens |
| --- | --- |
| LA MAISON | L'histoire de la Maison · La philosophie de la Maison · Éditoriaux & Presse · Actualités & Chroniques |
| SERVICES DE LA MAISON | Votre création sur mesure · Expéditions & Retours · Guide d'Entretien & des Matières |
| INFORMATIONS JURIDIQUES | Mentions Légales · Politique de Confidentialité · Conditions Générales de Vente |

À conserver : le crédit de l'Agence et les liens vers les réseaux sociaux, déjà présents.

## 3.3 Page d'accueil · trois modifications

| N° | Ce qui est attendu |
| --- | --- |
| 1 | Supprimer le bloc de titre actuel « L'ÉLÉGANCE BOHÈME, COUSUE MAIN », son sur-titre « ARTISANAT. INTEMPORALITÉ. STYLE. » et son texte d'accompagnement. |
| 2 | Supprimer le bloc « Authenticité / Matière / Éthique / Épuré » posé sur l'image. |
| 3 | Mettre la photo fournie en tête d'affiche, au format paysage, avec un bouton « Élégances à Porter ». Supprimer tout ce qui se trouve sous cette photo, et laisser vide. |

Attention : le point 3 supprime les sections LA COLLECTION INCANDESCENCE, UNE MISSION UNE MAIN, LA SIGNATURE, TÉMOIGNAGES et VOTRE CRÉATION. Ne les effacez pas définitivement : mettez-les hors ligne de façon réversible, et dites-moi comment les rétablir.

| Point | État |
| --- | --- |
| Photo de tête d'affiche | Fichier fourni, mais en portrait (896 x 1194 px), alors que le document demande un format paysage. [en attente de l'Agence : original en haute résolution et en paysage] |
| Libellé du bouton | Le document écrit « Elégances à Porter », le menu écrit « Élégance à porter ». [en attente de l'Agence : orthographe retenue] |

## 3.4 Textes à intégrer

Repris du document Chrysalide, sans reformulation :

| Page | Contenu fourni |
| --- | --- |
| L'histoire de la Maison | Texte complet : « Le Geste en Héritage », « L'Excellence de l'Élégance à Porter », « La Promesse d'une Allure ». Une photo est appelée dans le document mais n'y figure qu'en très basse définition (183 x 229 px) : [en attente de l'Agence] |
| La philosophie de la Maison | Texte complet : « Le Geste Absolu », « L'Harmonie des Horizons », « La Conscience de la Matière », « Le Privilège de l'Instant », « Notre Vision » |
| Éditoriaux & Presse | Paragraphe d'introduction seulement |
| Actualités & Chroniques | Paragraphe d'introduction seulement |
| Votre création sur mesure | Paragraphe d'introduction. Page sous forme de page de contact |
| Expéditions & Retours | Paragraphe d'introduction seulement |
| Guide d'Entretien & des Matières | Paragraphe d'introduction seulement |
| Essayage Privé & Conseils Personnalisés | Paragraphe d'introduction. Page sous forme de page de contact |

## 3.5 Typographies et mise en page

- Titres : Police à empattements fins, dans l'esprit Didot ou Bodoni. Alternative libre : Playfair Display (Google Fonts).

- Texte courant : Police sans empattements, droite et aérée, dans l'esprit Futura ou Optima. Alternative libre : Jost ou Montserrat Light.

- Mise en page : Beaucoup d'espace blanc, marges et interlignes généreux. Pas de blocs de texte compacts. Alignement sobre, à gauche ou centré, jamais justifié serré.

Trois familles de polices au plus, conformément au critère T4.

# 4. Points à trancher avant d'aller plus loin

| N° | Question posée à l'Agence |
| --- | --- |
| 1 | Les pages Élégance à porter, Accessoires, Éditoriaux & Presse, Actualités & Chroniques, Expéditions & Retours, Guide d'Entretien existent-elles déjà, ou sont-elles à créer ? Seules quatre pages existent aujourd'hui : accueil, /a-propos, /contact-us, /mentions-legales. |
| 2 | Les textes des pages Politique de Confidentialité et Conditions Générales de Vente ne sont pas fournis. Qui les rédige ? |
| 3 | « Votre création sur mesure » et « Essayage Privé » sont des pages de contact : elles collecteront des données personnelles. Un formulaire existe-t-il déjà ? Quel service d'envoi ? La politique de confidentialité doit suivre. |
| 4 | Les données verrouillées de la cliente (raison sociale exacte, adresse, téléphone, courriel) ne figurent dans aucun document reçu. |
| 5 | Le logo en SVG a été annoncé par la cliente. [en attente] |

Tant que ces points ne sont pas tranchés, ne créez pas de page vide : laissez le lien inactif et signalez-le-moi.

# 5. Images · consigne de traitement

Constat : aucune image du site actuel ne dispose de srcset ni de chargement différé, et certaines sont servies en 4096 x 5120 px. Toute image que vous ajoutez ou remplacez doit suivre la consigne ci-dessous.

- Traitement ImageMagick avant mise en production : métadonnées supprimées, ratio d'origine conservé, transparence préservée.

- Variantes WebP 480, 768, 1200 et 1800 px de large, sans jamais agrandir une image plus petite que la variante.

- Poids cibles : 480 px ≤ 50 Ko · 768 px ≤ 80 Ko · 1200 px ≤ 130 Ko · 1800 px ≤ 200 Ko, sans dégradation visible.

- srcset et sizes ; attributs width et height toujours déclarés ; loading="lazy" et decoding="async" hors de la zone visible, jamais sur l'image de tête d'affiche.

- Noms de fichiers en minuscules séparées par des tirets ; texte de remplacement descriptif, en français, sans accumulation de mots-clés.

# 6. Règles de travail

- Aucune publication. Vous travaillez en aperçu. La mise en ligne relève de la seule direction, par écrit.

- Version restaurable. Avant toute modification d'ampleur, créez une version restaurable et dites-moi comment revenir en arrière.

- Rien n'est supprimé définitivement. Les contenus mis en ligne par la cliente sont masqués, jamais effacés, et doivent pouvoir être rétablis en un clic. Montrez-le-moi en capture.

- Code sensible. Aucune modification de base de données, de droits ou de clés sans relecture.

- Survol. Uniquement sur les éléments réellement cliquables.

- Mesures. Relevez Lighthouse avant et après vos travaux, sur mobile et sur ordinateur. Les mesures ne doivent pas se dégrader.

- Outils d'IA. Déclarés à votre bon de mission ; pour chacun, capture datée de l'exclusion d'entraînement, compte visible.

- Propriété. Projet dans l'espace de l'Agence, vous en invité. Capture datée à fournir.

# 7. Ce que vous livrez

| Quand | Quoi |
| --- | --- |
| À l'ouverture | Captures datées : propriété du projet, exclusion d'entraînement des outils d'IA, mesures Lighthouse avant travaux |
| À la livraison | Lien d'aperçu ; captures ordinateur, tablette et mobile, avant et après ; mesures Lighthouse après travaux ; capture montrant que les contenus masqués se rétablissent en un clic |
| Annonce | À manager@itluxuoso.com, en me mettant en copie. C'est la seule adresse qui fait courir les délais |
| En fin de mission | Retour d'expérience en 3 lignes ; attestation de suppression sous 10 jours ouvrés |

Une question, un blocage ? Écrivez-moi, avec manager@ en copie. Je réponds vite.