KIT CHEF DE PROJET · IT LUXUOSO · USAGE INTERNE

Kit Lancement (BM-02, BM-03) et bandeau partenaires (BM-04)

Contrat CTR-PRESTATAIRE-CDP-2026-001 · Godson Onel EZIN · version du 5 octobre 2026

À quoi sert ce kit. Tes délais sont d'un jour ouvré par étape. Ce kit contient tout ce qui se prépare à l'avance : modèles, checklists, grilles réduites au palier Lancement, mails types. Le jour J, tu remplis ; tu ne découvres rien.

Ce que ce kit n'est pas. Il ne remplace ni le contrat (articles 1 à 21, annexes A à J), ni le bon de mission, ni le gabarit QA de l'Agence. En cas d'écart, l'ordre de priorité est : bon de mission, puis articles, puis annexes (art. 2.7). Les grilles et méthodes restent la propriété de l'Agence : ce kit ne sert qu'à ses missions (art. 18.6).

Repère « (proposition) ». Certains choix d'applicabilité au palier Lancement sont mon interprétation du contrat. Ils sont marqués « proposition » : valide-les, et en cas de doute, demande à manager@ avant d'agir (art. 2.6).

## Avant de démarrer un bon : 3 prérequis, sans exception

|  | Prérequis | Où le vérifier |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Bon de mission complété et signé par les deux parties | Champs client, développeur, dates, accès, outils IA, contrat Upwork remplis (art. 2.3, annexe J) |
| ☐ | Jalon Upwork ouvert et provisionné | Upwork : contrat et jalon du bon (art. 15.7) |
| ☐ | Déclencheur reçu depuis manager@itluxuoso.com | BM-02/03 : le dossier projet complet. BM-04 : le bon signé (art. 4.2, 4.7) |

Ton délai court à partir du déclencheur reçu par mail. WhatsApp ne lance, ne suspend et ne reprend aucun délai (art. 4.7).

## BM-02 et BM-03 · déroulé d'un site Lancement

| Étape | Déclencheur | Ton délai | Ce que tu livres (section du kit) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dossier projet | Dossier reçu de manager@ | 1 j.o. | Vérification annexe A, manques signalés (section 2, mail M1) |
| Paquet développeur | Dossier complet + bon dev signé | 1 j.o. | Paquet E.1, bon dev sans tarif, critères design, connaissance du projet (sections 3 à 6, mail M3) |
| Ouverture | Transfert du projet à l'Agence | 1 j.o. | Étape 1 annexe F vérifiée, porte bloquante ; connaissance du projet validée (section 7) |
| Point de contrôle | Annonce du dev à manager@ | 1 j.o. | Note du point de contrôle (section 7, mail M5) |
| Livraison | Annonce du site complet | 2 j.o. | Grille G + seuils E.6 + contrôles H, points non conformes (sections 8 et 9, mails M6, M7) |
| Dossier QA | Site complet livré | 1 j.o. | Dossier QA avec décision proposée (section 10) |
| Mise en ligne | Autorisation écrite de la direction | 0 | Contrôle en 8 points vérifié (section 9) |
| Jalons | Chaque jalon du dev franchi | 1 j.o. | Signalement avec preuves (section 11, mail M8) |
| Après | Mise en ligne | J+0, 24 h, 30 j | Exploration, contrôle 24 h, exploration à 30 jours (art. 9.12) |

Le développeur Lancement livre son point de contrôle en 1 j.o. et son site en 2 j.o. après le paquet complet (annexe E.3). Délai QA Lancement : 1 j.o. (art. 10.2).

## BM-04 · bandeau partenaires

| Étape | Déclencheur | Ton délai | Ce que tu livres |
| --- | --- | --- | --- |
| Proposition et consigne | Bon BM-04 signé | 1 j.o. | Position + règle de sélection à faire valider, consigne et bon dev sans tarif (section 12) |
| Contrôle | Livraison du développeur | 1 j.o. | Captures 3 écrans, mesures avant/après, critères du bon (section 12) |
| Rapport final | Publication | 1 j.o. | Vérification en ligne, jalon signalé, rapport (section 12) |

# 1. Registre des délais (art. 7)

Une ligne par événement, le jour même. Une date absente du registre ne compte pas (art. 7.2). Cause d'un retard : F (freelance), C (client), A (Agence), T (tiers). Un retard C, A ou T ne compte pas contre le freelance s'il a demandé la pause (art. 7.7).

| Date / heure | Événement | Déclencheur (mail) | Délai j.o. | Échéance | Cause / pause / preuve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dossier projet reçu | manager@ → moi | 1 |  |  |
|  | Manques signalés / dossier réputé complet | moi → manager@ |  |  |  |
|  | Paquet développeur envoyé | manager@ → dev | PdC 1 / site 2 |  |  |
|  | Projet transféré à l'Agence (capture) | dev | 1 (validation) |  |  |
|  | Point de contrôle annoncé | dev → manager@ | 1 (note) |  |  |
|  | Note du point de contrôle envoyée | manager@ → dev |  |  |  |
|  | Site complet annoncé | dev → manager@ | 2 (grille) |  |  |
|  | Demande d'exploration à l'Agence | moi → manager@ | hors délai |  |  |
|  | Points non conformes signalés (cycle n) | manager@ → dev | dev : 3 |  |  |
|  | Pause demandée / reprise | manager@ |  |  |  |
|  | Dossier QA remis | moi → manager@ | 1 |  |  |
|  | Autorisation écrite de mise en ligne | direction |  |  |  |
|  | Contrôle 8 points / exploration J+0 |  | 0 |  |  |
|  | Jalon signalé | moi → manager@ | 1 |  |  |
|  | Contrôle 24 h / 30 jours |  |  |  |  |

Relance du freelance au 4e j.o. si le point de contrôle manque ; sans réponse au 5e, proposition à la direction de confier la mission à quelqu'un d'autre (art. 7.5). Point d'avancement hebdomadaire à manager@ (art. 7.8, mail M9).

# 2. Vérifier le dossier projet Lancement (annexe A)

Délai : 1 j.o. après réception. Sans signalement dans ce délai, le dossier est réputé complet (art. 5.2). Tu ne complètes jamais toi-même une donnée verrouillée manquante : tu la demandes (art. 5.4).

|  | Élément | Ce que tu vérifies | En Lancement |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Palier et dates | Palier coché, date de démarrage, délai promis au client | Oui |
| ☐ | Données verrouillées | Confirmées par écrit : marque (orthographe exacte), domaine, nom, adresse, téléphone, courriel, tarifs affichés, périmètre, équipe présentée, vision, liste exacte des services | Oui |
| ☐ | Textes | Rédigés avant le design, issus de l'entretien ; tout point douteux marqué « à vérifier client » | Oui |
| ☐ | Lot d'images | 3 images, droits d'usage connus | Oui |
| ☐ | Conformité | Mentions légales : texte fourni par l'Agence. Cookies : aucun en Lancement | Oui |
| ☐ | Freelances retenus | Développeur désigné (pas de webdesigner en Lancement) | Oui |
| ☐ | Accès à ouvrir | Domaine, hébergement, Figma, Google Search Console, prêts à ouvrir par poste. Le projet et le dépôt sont créés par le développeur | Oui |
| ☐ | Brief stratégique | Validé par écrit par le client | Non applicable (Ess. et +) |
| ☐ | Plan de site | Signé, 3 variantes de titre | Non applicable (Ess. et +) |
| ☐ | Inspirations | Commentées par le client | Non applicable (Ess. et +) |

## Contrôles de cohérence à faire en plus

- Chaque donnée citée dans les textes existe dans les données verrouillées (téléphone, adresse, prix, services). Sinon, tu demandes (art. 5.4).

- Les textes tiennent en une page de 3 sections au plus, sans formulaire (annexe B Lancement).

- Le délai promis au client est compatible avec : paquet 1 j.o. + point de contrôle 1 j.o. + site 2 j.o. + reprises + QA 1 j.o. Sinon, alerte avant l'envoi du paquet (art. 6.10).

- Coordonnées cliquables prévues : appel, courriel, WhatsApp, adresse.

# 3. Paquet de départ du développeur, Lancement (annexe E.1)

Envoi par manager@ sous 1 j.o. après le dossier projet complet et le bon dev signé (art. 6.8). Son délai démarre quand il le reçoit complet.

|  | Élément | Contenu en Lancement |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Données verrouillées | Copiées depuis la source signée, à l'identique, jamais de mémoire ni reformulées (art. 6.9) |
| ☐ | Textes | Les textes du dossier, avec les titres |
| ☐ | Design | Pas de maquette : les critères applicables de la grille de design (section 6). C'est sur eux qu'il est noté (art. 6.5) |
| ☐ | Jetons | Sans objet en Lancement |
| ☐ | Images | Les 3 images seules ; il les nomme, rédige leurs textes de remplacement et les traite selon E.7 |
| ☐ | Conformité | Mentions légales (texte de l'Agence) ; aucun cookie, aucune mesure d'audience |
| ☐ | Connaissance du projet | La fiche de la section 5 |
| ☐ | Accès | Nominatifs, limités à la mission ; jamais un mot de passe partagé, jamais un accès du client (art. 6.11) |
| ☐ | Bon de mission | Section 4, sans tarif |

## Périmètre Lancement à rappeler dans le paquet (annexe B)

- Une seule page, 3 sections au plus, plus les mentions légales.

- Contact : bouton d'appel, courriel, WhatsApp, adresse, cliquables. Pas de formulaire.

- Images : 3 au plus, traitées selon E.7 (variantes WebP 480/768/1200/1800, srcset, width/height, lazy hors hero, alt).

- Référencement : titre, description et aperçu de partage uniquement. Pas de données structurées.

- Aucun cookie, aucune mesure d'audience.

- Pied de page : lien de l'Agence selon E.4 (texte descriptif, jamais « IT Luxuoso » seul, marqueurs utm), année automatique.

- Le client a droit à 3 modifications avant la mise en ligne, comprises.

- Non inclus : formulaire, pages en plus, données structurées, mesure d'audience, bandeau de cookies. Toute demande hors périmètre passe par l'Agence (art. 6.15).

## Règles techniques à rappeler (annexe E.4)

- Il crée le projet Lovable et le dépôt GitHub, puis les transfère à l'Agence avant toute ligne de code ; il reste invité. Capture du transfert déposée dès l'ouverture.

- Un dépôt privé par client. Badge de l'outil masqué sur le site en ligne.

- Outils d'IA déclarés au bon ; exclusion d'entraînement prouvée par capture datée.

- Code sensible (base, droits, clés, mises en ligne automatiques) : relu par une personne avant publication.

- Survol uniquement sur ce qui est cliquable. Bouton d'appel : appelle sur téléphone, copie le numéro sur ordinateur.

- Chaque mise en production crée une version restaurable sur deux emplacements ; restauration testée et datée.

- Fin de mission : retour d'expérience en 3 lignes, attestation de suppression sous 10 j.o.

# 4. Bon de mission du développeur, sans tarif (annexe E.2)

Aucun prix, aucun forfait, aucun mode de paiement. Tu envoies le bon rédigé à l'Agence ; elle fixe le tarif avec le freelance et signe avec lui. Tu ne signes jamais au nom de l'Agence (art. 6.6, 6.7).

| Champ | À remplir |
| --- | --- |
| Référence de la mission | CTR-…-BM-0x · [référence de la mission dev] |
| Client, désignation sectorielle | [secteur, sans nom de client si le bon l'anonymise] |
| Palier | Lancement |
| Date de remise du paquet | [date] |
| Date cible du point de contrôle | [paquet + 1 j.o.] |
| Date cible du site complet | [paquet + 2 j.o.] |
| Environnement de production | Lovable, espace de l'Agence (ou Next.js + Claude Code si prévu) |
| Bibliothèque de composants | [bibliothèque dérivée d'une bibliothèque Tailwind existante] |
| Écrans, navigateurs et téléphones garantis | [ex. : ordinateur 1440 px, tablette 768 px, mobile 375 px ; Chrome, Safari, Firefox récents ; un Android et un iPhone] |
| Points de l'annexe F écartés, par numéro | [ex. : étape 8 (mesure, dès Business) ; formulaire (étape 6) ; données structurées (étape 7)] |
| Accès ouverts | [liste nominative, poste par poste] |
| Chef de projet | Godson Onel EZIN |
| Outils d'IA utilisés | Rempli par le développeur |
| Tarif et mode de règlement | Rempli par l'Agence avec le développeur |

# 5. Fiche « connaissance du projet » (art. 6.12)

Elle présente le projet à l'outil de production pour éviter de tout répéter. Rédigée depuis le dossier projet, jointe au paquet. Sur Lovable : à placer dans la Knowledge du projet. Sur Claude Code : fichier de consignes du dépôt. Tu la valides sous 1 j.o. après le transfert du projet ; aucune ligne de code avant (art. 6.13).

| Rubrique | Contenu |
| --- | --- |
| Le client | Nom exact (donnée verrouillée), secteur, ville |
| Ce qu'il propose | Liste exacte des services (copie des données verrouillées) |
| Pour qui | Clientèle visée |
| Ton | Ex. : sobre, rassurant, professionnel ; tutoiement ou vouvoiement |
| Couleurs et typographie | Couleurs du logo ou de la charte ; 3 familles Google Fonts au plus (T4) |
| Structure | 1 page, 3 sections au plus : [liste], puis mentions légales |
| Coordonnées | Téléphone, courriel, WhatsApp, adresse : copie exacte, à placer dans un fichier de constantes unique |
| Règles à respecter | Aucun texte inventé ; aucune donnée verrouillée modifiée ; pas de formulaire ; pas de cookies ni de mesure ; survol seulement sur le cliquable ; images selon E.7 ; lien de l'Agence en pied de page selon E.4 ; badge de l'outil masqué |
| Interdits | Faux texte, visuel générique, texte souligné hors lien, bouton « retour en haut », fond blanc plat |

# 6. Critères de design applicables en Lancement (annexe D)

En Lancement, pas de maquette : le développeur est noté sur les critères de design qui s'appliquent à sa page (art. 6.5, G1). Chaque critère applicable doit atteindre 3 sur 4. Un critère sans objet est marqué « non applicable » et n'est pas noté. Tableau = proposition, à ajuster à la page réelle.

| Code | Critère | En Lancement |
| --- | --- | --- |
| T1 | Règle 60/30/10, 3 couleurs dominantes au plus | Oui |
| T2 | Palette primaire, secondaire, accent, neutre (50 à 900) | Oui |
| T3 | Contrastes WCAG AA, y compris boutons | Oui |
| T4 | Google Fonts, 3 familles au plus | Oui |
| T5 | Aucun soulignement hors lien | Oui |
| T6 | Pas de fond blanc plat ni de gris terne | Oui |
| T7 | Pas d'effet « boîte » par défaut | Oui |
| T8 | Séparations organiques préférées | Oui |
| T9 | Bibliothèque Tailwind existante, jetons documentés | Oui (proposition) |
| T10 | 100 % Auto Layout Figma | Non applicable (pas de Figma) |
| T11 | Survol uniquement sur le cliquable | Oui |
| T12 | Animations légères, non bloquantes | Oui |
| T13 | Quota d'images (3), même énergie, pas de rendu artificiel | Oui |
| T14 | Contenu réel, aucun faux texte | Oui |
| T15 | Couleur d'appel à l'action unique | Oui |
| H1 à H8 | Hero : impact, titre, sur-titre, description, hiérarchie, fond, bouton, adaptation mobile (image avant texte) | Oui |
| H9 | 3 variantes de hero côte à côte | Non applicable (étape du webdesigner) |
| N1, N2, N5, N6, N7 | En-tête : style, comportement au défilement, clarté, mobile, dégradés | Oui si un en-tête existe |
| N3 | Menu de 7 entrées au plus | Oui si menu d'ancres |
| N4 | Sous-menus | Non applicable (une page) |
| F1 à F4 | Pied de page : contraste, contenu, structure, transition | Oui (F2 sans « Gérer mes cookies ») |
| F5 | Excellence (facultatif) | Facultatif |
| P1 à P4 | Offre comprise en 10 s, titres, sections, dernier appel | Oui |
| P5 | Liens vers les pages importantes | Non applicable (une page) |
| C1, C2 | Formulaire, page de remerciement | Non applicable (pas de formulaire) |
| C3 | Contact : téléphone et courriel cliquables, adresse, réseaux | Oui |
| C4, C5 | Présentation, services | Oui si la section existe |
| C6 | Même exigence sur chaque bloc | Oui |

Chaque remarque cite son code, sinon elle ne compte pas (art. 8.7). Un fait, pas un goût (art. 11.1).

# 7. Ouverture (porte bloquante) et point de contrôle

## Étape 1 de l'annexe F · avant la première ligne de code

|  | Critère | Preuve attendue |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Propriété du projet et du dépôt | Projet Lovable dans l'espace de l'Agence, dépôt GitHub dans son organisation, dev invité ; capture datée des deux |
| ☐ | Dépôt privé | Un par client |
| ☐ | Connaissance du projet | En place depuis ta fiche, validée par toi |
| ☐ | Paquet de départ | Complet, ou manques signalés sous 2 j.o. |
| ☐ | Exclusion d'entraînement | Capture datée par outil IA déclaré, compte visible |
| ☐ | Badge de l'outil | Masqué |

Un seul point manquant : rien ne commence (art. 9.2).

## Étape 2 · point de contrôle précoce (1 j.o. en Lancement)

|  | Critère | Preuve attendue |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Une page complète | Visible en aperçu, lien fourni |
| ☐ | Jetons | Implémentés avant le reste |
| ☐ | Rendu | Sans maquette : capture de la page sur 3 écrans |

Tu notes sous 1 j.o. après l'annonce à manager@ (art. 9.3). Jalon dev Lancement n°1 : point de contrôle validé (section 11).

# 8. Grille de notation du développement, Lancement (annexe G)

Barème : 0 absent · 1 hors sujet · 2 faible, reprise majeure · 3 bon · 4 remarquable. Tous les critères applicables à 3 ou plus, et tous les seuils atteints ; sinon, cycle de reprise (art. 9.6, 9.7). Deux cycles compris ; au 3e, tu fixes par écrit les écarts acceptés ; au 4e, proposition de confier la mission à un autre (art. 9.9).

| Code | Critère | Ce qui vaut 3 | Note | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | Rendu visuel | Critères applicables de la grille de design (section 6) |  |  |
| G2 | Contenus exacts | Textes sans erreur, données verrouillées respectées, aucun remplissage |  |  |
| G3 | Contacts | Appel sur téléphone, copie du numéro sur ordinateur, courriel et WhatsApp testés |  |  |
| G5 | Images | E.7 respectée : variantes, poids cibles, srcset, alt |  |  |
| G6 | Référencement de base | Titre et description uniques, aperçu de partage validé |  |  |
| G12 | Sécurité | HTTPS, aucun secret dans le code, en-têtes de sécurité |  |  |
| G13 | Qualité technique | 0 erreur de console, 0 lien cassé, aucun caractère parasite, survol sur le cliquable |  |  |
| G14 | Mise en ligne | Contrôle en 8 points réussi, version restaurable, test de restauration daté |  |  |
| D1 | Maintenabilité | Un tiers reprend le code sans appeler |  |  |
| D2 | Une seule source | Aucune donnée dupliquée, aucun composant recopié |  |  |
| D3 | Fidélité au design system | Jetons et composants du système, écarts justifiés |  |  |
| D4 | Dossier de preuves | Un fichier daté par point, nommé lisiblement |  |  |
| D5 | Tenue des délais | Accusés sous 1 j., point de contrôle à temps, manques sous 2 j. |  |  |
| G4, G7 à G11 | Formulaire, référencement complet, pages internes, consentement, conversions, paiement | Non applicable en Lancement | — |  |

## Seuils mesurés (annexe E.6) · production, mobile et ordinateur

| Indicateur | Seuil | Mesure (mobile / ordinateur) |
| --- | --- | --- |
| Référencement (Lighthouse) | 100 |  |
| Performance | plus de 60 |  |
| Accessibilité | 90 ou plus |  |
| Bonnes pratiques | 90 ou plus |  |
| Erreurs de console, toutes pages | 0 |  |
| Liens cassés, pages orphelines, redirections circulaires | 0 |  |

# 9. QA complète, mise en ligne et suivi (annexe H)

Dès l'annonce de la livraison : demande l'exploration complète du site à l'Agence (tu n'as pas de licence Screaming Frog). Le temps d'envoi des fichiers ne compte pas dans ton délai (art. 16.7, 16.8 ; mail M7).

|  | N° | Contrôle | En Lancement | Preuve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 1 | Orthographe | Relecture avec la consigne de l'Agence ; 0 faute, aucun caractère parasite |  |
| ☐ | 2 | Images | Quota de 3, même énergie, chaque image sert sa section |  |
| ☐ | 3 | Structure | Exploration de l'Agence analysée : liens, orphelines, redirections, titres, ressources |  |
| ☐ | 4 | Affichage | Captures 3 écrans, navigateurs garantis au bon |  |
| ☐ | 5 | Contacts | Appel sur téléphone réel, numéro copié sur ordinateur, courriel, WhatsApp |  |
| ☐ | 6 | Formulaires | Non applicable (pas de formulaire) |  |
| ☐ | 7 | Cas limites | Ceux qui s'appliquent sans formulaire : adresse inexistante (page d'erreur propre), réseau lent, accents et émojis à l'affichage (proposition) |  |
| ☐ | 8 | Prix | 0 incohérence si des prix sont affichés |  |
| ☐ | 9 | Référencement | Titre, description, aperçu de partage validé (vérificateur Meta) ; pas de données structurées ; fichiers d'indexation (Search Console : à confirmer avec l'Agence en Lancement) |  |
| ☐ | 10 | Consentement et mesure | Non applicable (dès Business) |  |
| ☐ | 11 | Paiement | Non applicable (Premium) |  |
| ☐ | 12 | Adresses de test | Aucune adresse lovable.app ou de prévisualisation dans canonique, plan de site, aperçu de partage |  |
| ☐ | 13 | Sécurité | HTTPS, aucun secret, en-têtes de sécurité |  |
| ☐ | 14 | Lien de l'Agence | Pied de page, texte descriptif, jamais « IT Luxuoso » seul, marqueurs utm |  |

## Contrôle de mise en ligne en 8 points (annexe F, étape 12) · porte bloquante

|  | N° | Contrôle |
| --- | --- | --- |
| ☐ | 1 | Accueil qui répond correctement sur le domaine définitif |
| ☐ | 2 | Certificat valide, redirection de la variante (www ou sans www) |
| ☐ | 3 | Redirections permanentes depuis l'adresse provisoire |
| ☐ | 4 | Formulaire envoyé réellement (non applicable en Lancement) |
| ☐ | 5 | Appel, courriel et messagerie testés sur téléphone réel |
| ☐ | 6 | 0 erreur de console sur l'accueil (et une page interne s'il y en a) |
| ☐ | 7 | Fichiers d'indexation et plan de site accessibles |
| ☐ | 8 | Aucune adresse de test (lovable.app, prévisualisation) restée dans le site |

Un échec : la mise en ligne est annulée et le site provisoire rétabli (art. 9.11). S'y ajoutent : version restaurable sur deux emplacements, test de restauration daté, journal des commandes. Leçon de BM-01 : vérifier le code de redirection (301 attendu, pas 302).

## Après la mise en ligne (art. 9.12, annexe F étape 13)

- Jour J : exploration complète du site.

- 24 heures après : mesures de conversion (non applicable en Lancement : aucune mesure ; le noter).

- 30 jours après : nouvelle exploration, aucune adresse de développement.

- À la clôture : retours d'expérience, attestations de suppression, accès révoqués.

# 10. Dossier QA (annexe H.3)

Délai Lancement : 1 j.o. après le site complet, hors temps de reprise (art. 10.2). Fichier texte, sur le gabarit de l'Agence s'il t'est remis ; la mise en forme est faite par l'Agence (art. 16.12). Un modèle texte prêt à remplir accompagne ce kit.

| N° | Rubrique | Contenu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identification | Projet, palier, freelances, dates |
| 2 | Registre des délais | À jour, chaque pause et sa cause |
| 3 | Grilles | Critères de design applicables et grille G, pour chaque cycle |
| 4 | Mesures | Captures Lighthouse mobile et ordinateur ; export de l'exploration |
| 5 | QA | Les 14 contrôles, chacun avec sa preuve (non applicables marqués) |
| 6 | Anomalies | Numéro, critère, gravité (arrêt ou mineure), statut, date de correction |
| 7 | Corrections mineures | Faites par toi dans Lovable, capture avant et après |
| 8 | Écarts acceptés | Liste écrite |
| 9 | Ajustements proposés | Pour chaque freelance, fait par fait (jamais de montant) |
| 10 | Décision proposée | Mise en ligne, ou retour au développeur avec les anomalies d'arrêt |

## Anomalies d'arrêt (annexe H.4) · elles interdisent la mise en ligne

- Un seuil mesuré non atteint, ou une porte bloquante ouverte.

- Un critère G1 à G14 noté 2 ou moins.

- Un appel ou un contact qui ne fonctionne pas.

- Une donnée verrouillée fausse, ou un prix incohérent.

- Un lien cassé, une page orpheline, une adresse de développement restée.

Correction mineure (quelques minutes, sans toucher la structure) : tu peux la faire dans Lovable, consignée avec capture avant/après ; sur un projet Claude Code, elle passe par le développeur (art. 9.13 à 9.15). Au-delà, tu signales, il corrige (art. 9.16).

# 11. Jalons du développeur à signaler (annexe I)

Sous 1 j.o. après le jalon, à l'attention de la direction. Tu rapportes des faits, jamais un montant, une majoration ou une minoration (art. 12.5).

| Jalon Lancement | À vérifier avant de le signaler |
| --- | --- |
| 1 · Point de contrôle validé | Une page complète en aperçu, capture sur 3 écrans |
| 2 · Livraison finale acceptée | Site en ligne ; contrôle en 8 points réussi ; dossier de preuves complet ; retour d'expérience remis |

## Faits à joindre au dernier jalon (annexe I.2)

| Fait | Ce que tu indiques |
| --- | --- |
| Dates | Date cible et date réelle ; avance ou retard en semaines entamées |
| Retards | Cause de chacun ; pause demandée à manager@ ou non |
| Première remise | Validée du premier coup, ou nombre de cycles |
| Preuves | Dossier complet ou non à la première remise |
| Données verrouillées | Une donnée modifiée sans accord écrit ? Laquelle ? |
| Retour d'expérience | Complet ou non : blocage et solution, consigne testée, temps réel face à la cible, proposition |
| Outils | Déclaration exacte ; aucune donnée non nettoyée transmise à un outil |
| Après la mise en ligne | Au contrôle à 30 jours : tout défaut et sa correction |

Objet du message : « Jalon · référence de la mission · nom du freelance · jalon ». Contenu : le jalon, sa date, le lien vers les preuves et, au dernier jalon, les faits ci-dessus. Rien d'autre (annexe I.3). Avant : vérifier son dossier de preuves complet et daté (art. 12.4).

# 12. BM-04 · bandeau des partenaires sur monbonkado.com

Objectif du bon : sur la page de détail d'une entreprise partenaire, sur ordinateur, un bandeau latéral montre d'autres partenaires ; le visiteur passe de l'un à l'autre sans revenir en arrière. Accès prévus : Lovable en invité, GitHub en lecture. Développeur désigné par l'Agence.

## Ce que le bandeau doit faire (critères d'acceptation du bon)

|  | Point | Attendu |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Page | Page de détail d'une entreprise partenaire, et elle seule |
| ☐ | Écrans | Ordinateur dès 1024 px ; absent sur tablette et mobile, sans espace vide |
| ☐ | Position | Gauche ou droite, retenue par l'Agence sur ta proposition, avant tout code |
| ☐ | Contenu | 4 à 6 partenaires, hors celui consulté : nom, visuel existant, lien vers sa page |
| ☐ | Sélection | Règle simple, validée par l'Agence avant tout code |
| ☐ | Données | Issues de la source existante des partenaires, jamais écrites en dur |
| ☐ | Design | Composants et jetons du site ; survol sur le cliquable seulement |
| ☐ | Mesures | Référencement 100, performance plus de 60, accessibilité et bonnes pratiques 90 ou plus, 0 erreur de console |
| ☐ | Code sensible | Aucune modification de base, de droits ou de clés sans relecture |
| ☐ | Publication | Version restaurable avant ; autorisation écrite de la direction |

## Étape 1 · proposition à l'Agence (1 j.o. après le bon signé)

Avant de proposer : regarde la page de détail partenaire réelle (largeur du contenu, place disponible, éléments existants à gauche ou à droite) et la source de données des partenaires dans le code (GitHub en lecture). Ne propose rien qui exige une nouvelle donnée ou une modification de base.

| Rubrique | Modèle de proposition |
| --- | --- |
| Position proposée | [Droite / Gauche], parce que [ex. : le contenu principal est aligné à gauche et la colonne de droite est libre dès 1024 px ; le regard finit la lecture à droite, où le bandeau propose la suite] |
| Alternative | [l'autre côté], si l'Agence préfère [raison] |
| Règle de sélection proposée | [Option A, recommandée] partenaires de la même catégorie que celui consulté, hors lui-même, 4 à 6, ordre aléatoire stable par page ; si moins de 4 dans la catégorie, compléter avec d'autres catégories. |
| Autres options | [B] les 6 partenaires les plus récents, hors celui consulté. [C] 6 partenaires au hasard à chaque visite. (Indiquer pour chacune : simplicité, intérêt pour le visiteur, effet sur le référencement) |
| Contrainte respectée | Données lues dans la source existante, aucun champ nouveau, aucune modification de base |
| Question à trancher | Position, règle, et nombre affiché (4, 5 ou 6) |

Ne vérifie la faisabilité de l'option A que si la source contient déjà une catégorie : sinon, propose B ou C. Le choix revient à l'Agence.

## Étape 2 · consigne et bon du développeur (sans tarif)

- Reprendre tel quel le tableau des critères d'acceptation ci-dessus, avec la position et la règle validées.

- Préciser : visible dès 1024 px, masqué en dessous sans laisser d'espace vide ; 4 à 6 éléments ; nom, visuel existant, lien ; survol sur le cliquable seulement ; composants et jetons existants.

- Exiger : données issues de la source existante, aucune donnée en dur ; aucune modification de base, de droits ou de clés sans relecture ; version restaurable avant publication.

- Livrables attendus du dev : lien d'aperçu, captures ordinateur / tablette / mobile, mesures Lighthouse avant et après, 0 erreur de console.

- Bon dev (champs E.2) : référence, client en désignation sectorielle, dates cibles, environnement, écrans garantis, accès, chef de projet. Ni prix, ni mode de paiement.

## Étapes 3 et 4 · contrôle de l'aperçu, puis vérification en ligne

- Mesures Lighthouse de la page partenaire AVANT travaux (à faire dès l'ouverture, pour comparer).

- Captures de l'aperçu sur ordinateur (≥ 1024 px), tablette et mobile ; vérifier l'absence d'espace vide sous 1024 px.

- Le partenaire consulté n'apparaît jamais dans son propre bandeau ; 4 à 6 éléments ; liens fonctionnels ; passage d'un partenaire à l'autre sans retour arrière.

- Données non écrites en dur : vérifier dans le code (GitHub en lecture).

- Mesures APRÈS : référencement 100, performance > 60, accessibilité et bonnes pratiques ≥ 90, 0 erreur de console.

- Publication seulement après autorisation écrite de la direction ; version restaurable avant.

- Après publication : vérification en ligne, jalon du développeur signalé, rapport final sous 1 j.o.

# 13. Mails types (tous depuis ou vers manager@itluxuoso.com)

## M1 · Manques au dossier projet (sous 1 j.o.)

Objet : [Réf. mission] · dossier projet · éléments manquants

Bonjour Luidgi, en vérifiant le dossier avec l'annexe A, il manque ou se contredit : 1) … 2) … Je demande la mise en pause de mon délai jusqu'à leur réception (art. 5.3). Godson

## M2 · Demande de pause (le jour même)

Objet : [Réf. mission] · demande de pause du délai

Bonjour Luidgi, j'attends [élément] de [l'Agence / du client / tiers]. Je demande la mise en pause de mon délai à compter de ce jour ; il reprendra à la réception de l'élément par cette adresse. Godson

## M3 · Envoi du paquet au développeur

Objet : [Réf. mission] · paquet de départ

Bonjour [prénom], voici votre paquet de départ complet : données verrouillées, textes, critères de design applicables, images, connaissance du projet, accès. Point de contrôle attendu sous 1 j.o., site complet sous 2 j.o. à compter de ce mail. Merci de me signaler tout élément manquant sous 2 j.o. et d'annoncer chaque remise à cette adresse. Godson

## M4 · Accusé de réception (sous 1 j.o.)

Bonjour, je vous confirme la bonne réception de [élément] ce jour. Godson

## M5 · Note du point de contrôle

Objet : [Réf. mission] · point de contrôle · note

Résultat : [validé / à reprendre]. Points à reprendre, chacun avec son code : [ex. : H8 : sur mobile, le texte passe avant l'image]. Godson

## M6 · Points non conformes après livraison (sous 2 j.o.)

Objet : [Réf. mission] · livraison [n] · points non conformes

Bonjour [prénom], après contrôle (grille G, seuils E.6, annexe H) : [étape F / code G] : [fait constaté] · … Cycle de reprise [n] sur 2 compris. Délai de reprise : 3 j.o. Je reste disponible pour toute question sur ces points. Godson

## M7 · Demande d'exploration du site à l'Agence

Objet : [Réf. mission] · demande d'exploration complète

Bonjour Luidgi, le site complet vient d'être annoncé. Pouvez-vous réaliser l'exploration complète et m'envoyer les fichiers (art. 16.7) ? Godson

## M8 · Signalement de jalon

Objet : Jalon · [référence de la mission] · [nom du freelance] · [jalon]

Jalon : [intitulé]. Date : [date]. Preuves : [lien]. (Au dernier jalon : faits de l'annexe I.2.)

## M9 · Point d'avancement hebdomadaire (art. 7.8)

Objet : Point hebdomadaire · semaine du [date]

Missions en cours : … · Dates tenues : … · Dates menacées : … · Décisions attendues : … · Risques : …